ARCHITECTURAL PROPOSAL · v1.0 Phase 2 + Teaching Loop + Burn Scorer Гибридный план: judge → proposer → scorer ПРОЕКТ litgraph-desktop ВЕТКА feature/symbolic-ua-lp-engine / main КОММИТ 39a95ab (Phase 2 Step 1 запушен) СОСТОЯНИЕ На ревью у пользователя ДАТА 2026-08-12 LitGraph — node editor for writers

Оглавление

1. Контекст и мотивация	1

1.1. Аналогия с шахматным движком	2

2. Текущее состояние системы	2

2.1. Что уже работает	2

2.2. Что ещё предстоит сделать в Phase 2	3

3. Архитектурный контур	3

3.1. Трёхслойная модель	4

3.2. Роль Burn в этой схеме	7

3.3. Принципы архитектуры	8

4. Этап 1 — Phase 2 Step 2 (judge достроить)	8

4.1. Файлы, затрагиваемые этапом	8

4.2. 4-way merge policy	8

4.3. Критерии приёмки этапа 1	9

5. Этап 2 — Teaching Loop (data collection)	10

5.1. Структура каталогов	10

5.2. Поток данных в teaching loop	12

5.3. Роль человека — критическая	15

5.4. Что входит в weights.json	15

5.5. CLI интерфейс	16

6. Этап 3 — Burn Scorer (lightweight ML)	18

6.1. Архитектура модели	18

6.2. Обучение	22

6.3. Интеграция в production	22

6.4. Что Burn НЕ делает	25

7. JSON-схемы и контракты	25

7.1. NerResult (production контракт, не меняется)	26

7.2. Candidate splits (LLM output, в teaching loop)	29

7.3. Dataset entry (верифицированный пример)	31

7.4. Weights.json (обновляемые артефакты)	34

8. Риски и митигации	36

8.1. Технические риски	36

8.2. Продуктовые риски	36

8.3. Что НЕ делает эта схема	37

9. Метрики приёмки (Definition of Done)	38

9.1. Этап 1 — Phase 2 Step 2	38

9.2. Этап 2 — Teaching Loop	38

9.3. Этап 3 — Burn Scorer	38

9.4. Hard gate conditions	39

10. Структура файлов и каталогов	40

10.1. Полная структура после Этапа 3	40

10.2. Что не меняется в production	46

10.3. Что меняется аддитивно	47

# 1. Контекст и мотивация

Текущее состояние. LitGraph Desktop находится на стадии Phase 2 гибридной NER-архитектуры. Phase 2 Step 1 уже запушен в репозиторий (коммит 39a95ab на обеих ветках: main и feature/symbolic-ua-lp-engine). Шаг включил Rust fast path для extract_entities, формализованную confidence-политику и исправление давнего бага в Signal 3 (direct_address detection). Все тесты зелёные: litgraph-core 117/117, src-tauri 289/289, doctests 10/10.

Стратегическое направление. После обсуждения с пользователем зафиксирован новый вектор развития: построение обучаемой системы, в которой LLM выступает пропозером (генератором гипотез разбиения текста на ноды), детерминированный Rust-алгоритм — судьёй (judge), а Burn — инструментом для лёгкого ранжирующего слоя. Цель — постепенно заменить ручное программирование лингвистических правил на цикл «генерация → проверка → обучение → улучшение», собранный на реальных текстах.

Почему именно такой путь. Соло-разработчик с помощью AI-ассистента не может вручную покрыть всё пространство лингвистических паттернов — на это ушли бы годы. Однако полный переход на LLM в рантайме неприемлем: проблемы с приватностью (писатель не должен отправлять свой роман в OpenAI), стоимостью инференса и недетерминированностью. Гибридная схема решает обе проблемы: алгоритм остаётся детерминированным и локальным, а LLM используется только оффлайн, на этапе сбора обучающих данных.

Что не меняется. Production-алгоритм в рантайме не зависит от LLM. Пользователь никогда не платит за API, не передаёт текст во внешние сервисы. Natasha (Python v2) остаётся источником морфологии и NER. Burn не заменяет Natasha, а ускоряет её: учится взвешивать признаки, которые Natasha извлекает. Конечный пользователь замечает только ускорение и повышение качества — без изменения контракта.

## 1.1. Аналогия с шахматным движком

Предложенная пользователем аналогия точна: мы не обучаем «нейросеть с нуля», мы корректируем evaluation function детерминированного движка по результатам партий. В нашем случае «партия» — это обработка одной главы текста, «ходы» — извлечение сущностей и связей, «оценка» — diff между Rust-результатом и LLM-кандидатом. После одобрения человеком обновляются словари, пороги и веса; после отклонения — кейс попадает в «отрицательную выборку» и алгоритм учится не повторять ошибку.

Это reinforcement learning для детерминированных правил, а не для нейросетки. У нас нет обратного распространения ошибки и градиентов — есть человек, который говорит «хорошо» или «плохо», и обновляемые артефакты в JSON-файлах. Эта схема принципиально устойчивее чем supervised learning на LLM-разметке, потому что мы не запоминаем ошибки LLM как истину.

# 2. Текущее состояние системы

На момент составления документа архитектура выглядит следующим образом. Тройная NER-стопка уже работает в production: L1 (Rust-native parser/characters.rs, 897 строк, 3-signal detection) обрабатывает простые случаи мгновенно; L3 (Python v2 ner_extract_v2.py на Natasha + pymorphy3) обрабатывает сложные случаи через IPC. L2 (старая v1 ner_extract.py) удалена в Phase 1B и больше не существует.

Phase 2 Step 1 добавил четвёртый элемент — Rust fast path для extract_entities. Теперь простые тексты (только single-token персонажи с confidence ≥ 0.7) обрабатываются целиком в Rust, без порождения Python-процесса. Это устраняет 80%+ IPC-вызовов и сокращает время отклика с 0.8–1.2 секунды (cold start Python venv) до менее 50 миллисекунд для подходящих корпусов.

## 2.1. Что уже работает

confidence-политика формализована в коде: 3 сигнала → 1.0, 2 сигнала single-token → 0.7, 2 сигнала multi-token → 0.5 (требуется Python), 1 сигнал → 0.3 (Python обязателен), 0 сигналов → 0.0 (отвергается). Покрыта 9 unit-тестами в litgraph-core.

evidence_signals — битовая маска (CAPITALIZED=1, SPEECH_VERB=2, DIRECT_ADDRESS=4) — добавлена в ParsedCharacter. Это первый набор признаков, на которых позже будет обучаться Burn scorer.

Provenance-контракт стабилизирован: model = "rust-fast-path" + version = "2.1" для fast path; model = "natasha-slovnet+pymorphy3" + version = "2.0" для Python fallback. UI и логи могут однозначно определить источник результата.

Signal 3 bug fix — давняя ошибка в direct_address detection, из-за которой confidence 1.0 был недостижим. Вычисление name_start_in_text через pointer arithmetic вместо broken after_dash + name.len(). Применено к обеим копиям characters.rs (litgraph-core и src-tauri).

## 2.2. Что ещё предстоит сделать в Phase 2

Phase 2 Step 1 покрыл только одну из пяти команд — extract_entities. Остальные четыре (analyze_characters, extract_svo, get_conflict_graph, run_ner_safe) всё ещё вызывают Python безусловно. Это означает, что сложные сценарии (граф конфликтов, SVO-триплеты, полный анализ персонажей) по-прежнему платят cold-start Python при каждом вызове. Step 2 закроет этот пробел.

Кроме того, не реализована 4-way merge policy — правила слияния результатов Rust fast path и Python fallback, когда оба возвращают данные. Без неё мы не можем безопасно комбинировать источники, что критично для гибридных корпусов (часть текста простая, часть — сложная).

# 3. Архитектурный контур

Предлагаемая архитектура состоит из трёх слоёв, каждый из которых имеет чёткую зону ответственности. Слои изолированы друг от друга через JSON-контракты, что позволяет развивать их независимо. LLM работает только оффлайн, в цикле обучения; production-инференс полностью локален и детерминирован.

## 3.1. Трёхслойная модель

┌──────────────────────────────────────────────────────┐

│  СЛОЙ 1 — PROPOSER (оффлайн, цикл обучения)          │

│                                                      │

│  LLM (любой API: OpenRouter / локалка / псевдо-API)  │

│    ↓ принимает текст, отдаёт candidate splits JSON   │

│  experiments/teaching_loop/proposer.py               │

└──────────────────────────────────────────────────────┘

↓

┌──────────────────────────────────────────────────────┐

│  СЛОЙ 2 — JUDGE (production, рантайм)                │

│                                                      │

│  Natasha (Python v2, не трогаем) → candidate entit.  │

│  Rust parser/characters.rs → fast path + confidence  │

│  Burn scorer (lightweight MLP, 8 признаков)          │

│    ↓ refined confidence + reranking                  │

│  Production Rust (litgraph-core, финальный output)   │

└──────────────────────────────────────────────────────┘

↑

┌──────────────────────────────────────────────────────┐

│  СЛОЙ 3 — TRAINING (оффлайн, после сбора логов)      │

│                                                      │

│  comparator.rs → diff LLM vs Rust                    │

│  review.jsonl → {text, llm, rust, diff, approved}    │

│  human review → approve / reject                     │

│  weights.json → обновляемые артефакты                │

│  Burn training → обновлённый scorer                  │

└──────────────────────────────────────────────────────┘

## 3.2. Роль Burn в этой схеме

Burn — это Rust-native ML фреймворк, аналог PyTorch. В нашей архитектуре он играет роль лёгкого ускорителя для Natasha, а не её замены. Natasha даёт признаки (lemmas, morph tags, entity spans), Burn учится их взвешивать. Это даёт две вещи: refined confidence (более точная оценка, чем хардкод 0.3/0.7/1.0) и reranking (переупорядочивание кандидатов, когда Natasha неуверенна).

Что Burn НЕ делает: не заменяет Natasha, не используется в production до валидации, не требует GPU, не зависит от внешних API. Burn компилируется в тот же Rust-бинарь, что и остальной litgraph-core, что сохраняет zero-Python-property для fast path.

Что Burn ДАЕТ: обучаемый scorer в рантайме (после валидации), cross-platform без боли (Windows/macOS/Linux/WASM), privacy (никаких API-вызовов), и постепенный путь к pure Rust binary.

## 3.3. Принципы архитектуры

Таблица 3.1. Архитектурные принципы и ограничения

| Принцип | Формулировка | Что нарушает принцип |
| --- | --- | --- |
| LLM оффлайн | LLM используется только в цикле обучения, никогда в рантайме | Любой API-вызов из production-пути |
| Judge детерминирован | Один и тот же вход → один и тот же выход | Случайные пороги, недетерминированные вызовы |
| Человек — фильтр | Метка сохраняется только при подтверждении | Учиться на LLM-разметке без ревью |
| Additive evolution | Новые слои добавляются, не заменяют существующие | Полные переписывания, ломающие контракт |
| Provenance explicit | Каждый результат помечен source и version | Смешивание результатов без маркера |

# 4. Этап 1 — Phase 2 Step 2 (judge достроить)

Этап 1 — это прямое продолжение работы, начатой в Phase 2 Step 1. Цель: перевести оставшиеся четыре команды (analyze_characters, extract_svo, get_conflict_graph, run_ner_safe) на гибридный путь Rust fast path → Python fallback → merge. Без этого шага judge остаётся неполным, и любые данные, собранные в teaching loop, будут отражать поведение только одной команды из пяти.

## 4.1. Файлы, затрагиваемые этапом

Таблица 4.1. Изменения по файлам

| Файл | Что меняется | Безопасность |
| --- | --- | --- |
| src-tauri/src/commands/ner.rs | Добавить rust_fast_path_analyze(), rust_fast_path_svo(), rust_fast_path_conflict_graph() | Additive, ранний return; fallback сохранён |
| litgraph-core/src/parser/characters.rs | Расширить detect() для SVO-триплетов и конфликтных триггеров | Новые поля в ParsedCharacter, без ломания API |
| litgraph-core/src/reasoning/conflict.rs | Добавить fast path для простых конфликтов (без Python morph) | Новая функция, старые не трогаются |
| src-tauri/src/parser/parse_md_full.rs | Обновить run_ner_safe для использования fast path | Транзитная обёртка, контракты стабильны |
| src-tauri/src/commands/ner.rs (merge) | Реализовать 4-way merge policy | Новая функция merge_results(), вызывается после обоих путей |

## 4.2. 4-way merge policy

Когда и Rust fast path, и Python v2 возвращают результаты по одному и тому же тексту, их нужно слить. Не существует одного правила слияния — есть четыре отдельных профиля, в зависимости от того, что вернул каждый из источников.

Таблица 4.2. 4-way merge policy

| Rust | Python | Policy |
| --- | --- | --- |
| X | X | Confirmed: merge mentions; Rust keeps positions and raw text; Python validates после факта |
| X | — | Rust-only candidate: accept if confidence ≥ 0.7, discard if confidence < 0.7 |
| — | X | Python-only entity: accept, add as high-confidence fallback |
| X (lemma A) | Y (lemma B) | Conflict: Python wins for multi-token / gender / lemma; Rust wins for positions |

Рациональное зерно. Rust — источник позиционной точности (он видел оригинальный текст с punctuation и offsets). Python — источник морфологической точности (Natasha знает падежи, pymorphy3 — леммы). Когда они согласны — мы уверены. Когда Rust один с confidence ≥ 0.7 — мы готовы принять без Python. Когда Python один — это high-confidence fallback (Natasha нашла сущность, которую Rust не увидел). Когда они конфликтуют по лемме — мы верим Python для морфологии, но сохраняем Rust-позиции.

## 4.3. Критерии приёмки этапа 1

Этап считается завершённым, когда выполнены все следующие условия. Каждое условие проверяется конкретной командой или тестом, без неоднозначных формулировок.

- litgraph-core тесты: 126/126 PASS (включая 9 phase2_confidence_tests из Step 1)

- src-tauri тесты: 289/289 + новые merge tests PASS

- Корпус 01_conflict_scene.md: 11 persons, 73 mentions — без изменений

- Мульти-токен имена: Иван Петров, Анна Сергеевна — остаются целостными

- Gender validation: Natasha валидация остаётся активной для Python fallback

- Provenance: каждый результат помечен model + version

- Latency: simple corpus < 50ms, complex corpus остается на Python ~1s (cold)

# 5. Этап 2 — Teaching Loop (data collection)

Этап 2 запускается после завершения Этапа 1. Цель — собрать 50–200 верифицированных примеров, на которых позже будет обучаться Burn scorer. На этом этапе Burn ещё не используется; мы только собираем и размечаем данные. LLM работает оффлайн, через CLI-инструмент в experiments/, не затрагивая production-код.

## 5.1. Структура каталогов

litgraph-desktop/

├── src/                            # production UI (не трогаем)

├── src-tauri/                      # production Rust (не трогаем)

│   ├── src/commands/ner.rs         # judge (Этап 1 достроен)

│   └── python/ner_extract_v2.py    # Natasha fallback

├── litgraph-core/                  # production core (не трогаем)

└── experiments/                    # ← НОВОЕ

└── teaching_loop/              # ← НОВОЕ

├── README.md               # как пользоваться

├── proposer.py             # LLM API вызов (любой)

├── comparator.rs           # diff LLM vs Rust

├── reviewer_cli.rs         # CLI для approve/reject

├── dataset.jsonl           # логи (накапливаются)

├── weights.json            # обновляемые артефакты

└── config.toml             # API endpoint, model name

## 5.2. Поток данных в teaching loop

Цикл состоит из пяти шагов, повторяемых для каждого текста. Шаги 1–2 автоматические, шаг 3–4 требуют участия человека (approve/reject), шаг 5 обновляет артефакты.

Step 1: text → proposer.py → candidate_nodes.json

(LLM разбивает текст на ноды, отдаёт JSON)

Step 2: text → Rust judge (production путь) → rust_nodes.json

(вызывается existing extract_entities, без изменений)

Step 3: comparator.rs → diff(candidate_nodes, rust_nodes)

→ {precision, recall, mismatched_entities, missing, extra}

Step 4: reviewer_cli.rs показывает diff → human решает:

- approve (Rust правильный)

- reject  (Rust неправильный, LLM правильный)

- partial (часть Rust правильная, часть нет)

Step 5: append to dataset.jsonl:

{text_hash, rust_result, llm_result, diff,

decision: 'approve'|'reject'|'partial',

comment: '...', timestamp}

## 5.3. Роль человека — критическая

Главная ошибка, которую нужно избежать: «пусть LLM разметит текст, а потом мы будем считать это обучающими данными для системы». Это опасно, потому что система начинает запоминать ошибки LLM как «правильные факты». LLM не является источником истины. LLM — генератор гипотез. Алгоритм + человек — фильтр. Обучение идёт только на проверенных примерах.

Это значит, что первые 50–200 примеров пользователь должен проверить руками. Это не «час обучения», это недели работы — но без этого flywheel не запустится. Если пропустить ревью, Burn выучит ошибки LLM как истину, и цикл станет контрпродуктивным.

## 5.4. Что входит в weights.json

После каждого approve/reject обновляется weights.json — набор обновляемых артефактов, которые Rust грузит при старте. Это не нейросетевые веса, а структурированные данные:

Таблица 5.1. Структура weights.json

| Поле | Тип | Пример | Как обновляется |
| --- | --- | --- | --- |
| speech_verbs | Array<String> | ["сказал", "промолвил", "ответил"] | LLM нашёл новый → approve → добавляем |
| confidence_thresholds | Object | {rust_only: 0.7, python_required: 0.3} | Подбираются по confirmed examples |
| ua_replacements | Object | {"йдуть": ["идут"]} | LLM предлагает → human approve |
| merge_overrides | Array | [{pattern, action}] | Корректируется по реальным кейсам |
| conflict_triggers | Array<String> | ["но", "однако", "вопреки"] | LLM находит новые триггеры |
| entity_blacklist | Array<String> | ["Бездна", "Москва"] | Concept-сущности, исключённые из PER |

Версионирование. weights.json содержит version и updated_at. Rust при загрузке проверяет совместимость версии; если версия старше — использует дефолтные значения из кода. Это позволяет откатываться, если обновление ухудшило качество.

## 5.5. CLI интерфейс

# Запуск одного текста через цикл

cargo run --bin teaching_loop -- \

--text ./corpus/chapter1.md \

--api openrouter \

--model "anthropic/claude-3.5-sonnet"

# Пакетная обработка папки

cargo run --bin teaching_loop -- \

--dir ./corpus/ \

--api local \

--endpoint http://localhost:11434

# Показать статистику собранного датасета

cargo run --bin teaching_loop -- --stats

# Экспорт в формат для Burn training

cargo run --bin teaching_loop -- --export burn_dataset.json

API endpoint конфигурируется через config.toml или флаги CLI. Поддерживается любой совместимый API: OpenRouter, локальная Ollama, псевдо-API (для тестов). Это внутренний инструмент, не для конечных пользователей — пользователь никогда не видит этого CLI в production-сборке.

# 6. Этап 3 — Burn Scorer (lightweight ML)

Этап 3 запускается после того, как в dataset.jsonl накопится 50+ верифицированных примеров. Цель — обучить маленькую Burn-модель, которая заменит хардкод confidence-порогов из Phase 2 Step 1 на обучаемую функцию. Модель обучается оффлайн, валидируется на отложенной выборке, и только после проверки интегрируется в production-путь.

## 6.1. Архитектура модели

Модель — это небольшая feed-forward сеть (MLP) с 8 входными признаками и одним выходом (score в диапазоне [0.0, 1.0]). Не трансформер, не рекуррентная сеть — простая логистическая регрессия с одним скрытым слоем. Этого достаточно для задачи «насколько правильная эта нода», потому что входные признаки уже извлечены Natasha и Rust-парсером.

// experiments/burn_scorer/model.rs

struct NodeQualityScorer {

// 8 входных признаков:

//   1. evidence_signals (битовая маска 0..7)

//   2. confidence (из Rust, 0.0..1.0)

//   3. mention_count (1..N)

//   4. speech_count (0..N)

//   5. direct_count (0..N)

//   6. name_length (chars)

//   7. is_single_token (0 или 1)

//   8. natasha_confidence (если есть, иначе 0.0)

//

// Выход: score [0.0, 1.0] — насколько нода правильная

linear1: Linear<8, 16>,

relu: Relu,

linear2: Linear<16, 1>,

sigmoid: Sigmoid,

}

impl NodeQualityScorer {

fn forward(&self, input: Tensor<1, 8>) -> Tensor<1, 1> {

let x = self.linear1.forward(input);

let x = self.relu.forward(x);

let x = self.linear2.forward(x);

self.sigmoid.forward(x)

}

}

## 6.2. Обучение

Обучение запускается командой cargo run --bin train_scorer -- --dataset dataset.jsonl --output scorer_weights.bin. Используется стандартный MSE loss между предсказанием модели и меткой из dataset (1.0 для approve, 0.0 для reject, 0.5 для partial). Adam optimizer, learning rate 0.001, 100 эпох — этого достаточно для 8-признакового MLP на 50–500 примерах.

Валидация. 20% примеров из датасета уходят в отложенную выборку. Модель считается готовой к интеграции, если на валидации accuracy ≥ 0.85 и F1 ≥ 0.80. Если порог не достигнут — собираем больше данных, не интегрируем.

## 6.3. Интеграция в production

После валидации scorer_weights.bin загружается в Rust при старте приложения. Burn inference происходит в функции rust_fast_path_entities, заменяя хардкод confidence-политики на вызов модели. Это transparent для UI — NerResult контракт не меняется, только внутреннее вычисление confidence.

// src-tauri/src/commands/ner.rs (фрагмент)

fn rust_fast_path_entities(text: &str) -> Option<NerResult> {

let parsed = parser::characters::detect(text);

// Phase 2 Step 1: hardcoded confidence policy

// let confidence = ParsedCharacter::confidence_from_signals(

//     signals, is_single_token

// );

// Phase 2 Step 3 (Burn): обучаемая confidence функция

let features = extract_features(&parsed);

let confidence = burn_scorer.forward(features);

// Дальше — без изменений

if confidence < 0.3 { return None; /* Python fallback */ }

// ...

}

## 6.4. Что Burn НЕ делает

Не заменяет Natasha. Natasha — это Slovnet (deep BERT-based NER) + pymorphy3 (морфология). Перенос этого стека на Burn — месяцы работы, и в этом нет необходимости. Burn работает поверх выходов Natasha, не вместо неё.

Не даёт «магического обучения». Burn — это инструмент. Данные для обучения всё равно собираются через LLM-proposer + human review, как описано в Этапе 2. Без собранных логов учить не на чем.

Не упрощает лингвистические правила. UA/RU словари, replacement rules, conflict patterns — это всё ещё код, не веса. Burn учится только confidence-функции, не заменяет парсеры.

# 7. JSON-схемы и контракты

Все взаимодействия между слоями зафиксированы как JSON-схемы. Это позволяет развивать слои независимо, пока контракт соблюдается. Любое изменение схемы — это major version bump и явная миграция.

## 7.1. NerResult (production контракт, не меняется)

{

"entities": [

{

"text": "Архип",

"label": "PER",

"start": 12,

"end": 17,

"confidence": 1.0,

"evidence_signals": 7,

"lemma": "Архип"

}

],

"stats": {

"person_count": 1,

"org_count": 0,

"location_count": 0,

"mention_count": 1

},

"model": "rust-fast-path",

"version": "2.1",

"truncated": false,

"textLength": 1024,

"processedLength": 1024,

"chunksProcessed": null

}

Стабильность. Эти поля обязательны и не могут быть удалены или переименованы. Новые поля можно добавлять (serde игнорирует неизвестное). Поле model различает ветки: "rust-fast-path" для fast path, "natasha-slovnet+pymorphy3" для Python fallback, "rust-fast-path+burn" после Этапа 3.

## 7.2. Candidate splits (LLM output, в teaching loop)

{

"text_hash": "sha256:abc123...",

"candidates": [

{

"node_id": "n1",

"node_type": "person",

"text": "Архип",

"start": 12,

"end": 17,

"confidence": 0.92,

"rationale": "Capitalized, mentioned in speech context"

}

],

"model": "claude-3.5-sonnet",

"prompt_version": "v1",

"timestamp": "2026-08-12T10:30:00Z"

}

## 7.3. Dataset entry (верифицированный пример)

{

"text_hash": "sha256:abc123...",

"text_preview": "Архип сказал: ...",

"rust_result": { /* NerResult */ },

"llm_result": { /* Candidate splits */ },

"diff": {

"precision": 0.92,

"recall": 0.85,

"mismatched_entities": ["Бездна"],

"missing_in_rust": [],

"extra_in_rust": ["Бездна"]

},

"decision": "reject",

"comment": "Rust включил Бездна как PER, но это concept",

"weights_update": {

"entity_blacklist": ["Бездна"]

},

"timestamp": "2026-08-12T10:35:00Z",

"reviewer": "user"

}

## 7.4. Weights.json (обновляемые артефакты)

{

"version": "2.1.0",

"updated_at": "2026-08-12T10:35:00Z",

"speech_verbs": ["сказал", "промолвил", "ответил", "шепнул"],

"confidence_thresholds": {

"rust_only": 0.7,

"python_required": 0.3

},

"ua_replacements": {

"йдуть": ["идут"],

"робить": ["делает"]

},

"entity_blacklist": ["Бездна", "Москва", "СССР"],

"conflict_triggers": ["но", "однако", "вопреки", "несмотря на"]

}

# 8. Риски и митигации

Любой архитектурный план имеет точки отказа. Ниже перечислены основные риски предлагаемой схемы и конкретные митигации для каждого. Риски отсортированы по вероятности × влиянию.

## 8.1. Технические риски

Таблица 8.1. Технические риски и митигации

| Риск | Вероятность | Влияние | Митигация |
| --- | --- | --- | --- |
| LLM-разметка содержит систематические ошибки | Высокая | Высокое | Человек-ревьюер обязателен; метка сохраняется только при approve |
| Burn-модель переобучается на 50 примерах | Средняя | Среднее | 20% hold-out, проверка accuracy ≥ 0.85; если не достигнуто — больше данных |
| 4-way merge policy создаёт конфликты в edge-cases | Средняя | Высокое | Тесты на каждом профиле; fallback: при конфликте → Python wins |
| weights.json становится несовместимым после обновления | Низкая | Высокое | Version field; при несовпадении → дефолт из кода |
| Burn компиляция ломает Tauri build (GTK3 deps) | Низкая | Среднее | Burn как dev-dependency; production uses pre-trained weights only |
| LLM API недоступен / дорогой | Средняя | Низкое | Teaching loop оффлайн; можно использовать локальную Ollama |

## 8.2. Продуктовые риски

Приватность. Главный продукт-риск — пользователь опасается, что его роман отправляется в OpenAI. Митигация: LLM работает только в teaching loop, который запускает разработчик. В production-сборке нет ни API-вызовов, ни teaching loop, ни Burn training — только inference обученной модели. Это явно зафиксировано в архитектуре и видимом коде.

Стоимость. Claude Sonnet на 1 роман (80k слов) ≈ $0.80. 100 романов для датасета ≈ $80. Это терпимо для соло-разработчика. Если стоимость становится проблемой — переключаемся на локальную Ollama (Llama 3.1 8B), качество чуть ниже, но бесплатно.

Время до результата. Полный цикл (Этапы 1–3) занимает 4–8 недель при стабильной работе. Если параллельно тестировать на реальных романах — можно получить первые видимые улучшения качества уже после Этапа 1 (judge достроен, fast path работает для всех команд).

## 8.3. Что НЕ делает эта схема

Важно зафиксировать границы. Предлагаемая схема не является «волшебной пулей» и не решает некоторых проблем:

- Не заменяет ручное программирование полностью. Структурные правила (merge logic, conflict patterns, parser internals) остаются в коде. Burn учится только confidence-функции.

- Не работает без собранных данных. Burn training требует 50+ верифицированных примеров. До этого момента используется хардкод Phase 2 Step 1.

- Не улучшает качество выше LLM-учителя. Если LLM систематически ошибается на каком-то типе текста, и человек не замечает — ошибка попадёт в датасет. Поэтому ревью должен быть внимательным, особенно для не-русских текстов (UA).

- Не решает проблему cold-start Python. Первый ambiguous вызов в сессии всё ещё платит 0.8–1.2с. Это устраняется только persistent sidecar, что выходит за рамки текущего плана.

# 9. Метрики приёмки (Definition of Done)

Каждый этап имеет конкретные, измеримые критерии завершения. Этап считается завершённым только если все критерии выполнены; частичная готовка не засчитывается. Это предотвращает накопление технического долга и накопление недозавершённых слоёв.

## 9.1. Этап 1 — Phase 2 Step 2

Таблица 9.1. Метрики приёмки Этапа 1

| Метрика | Цель | Команда проверки |
| --- | --- | --- |
| litgraph-core тесты | 126/126 PASS | cd litgraph-core && cargo test --release |
| src-tauri тесты | 289/289 + N новых merge tests PASS | cd src-tauri && cargo test --release --lib |
| Doctests | 10/10 PASS | cargo test --doc |
| Корпус 01_conflict_scene.md | 11 persons, 73 mentions | cargo run --bin corpus_check |
| Fast path покрытие | 5/5 команд с fast path | grep rust_fast_path_* ner.rs |
| Provenance markers | Все результаты имеют model + version | integration test |
| Latency simple corpus | < 50ms | cargo run --release --bin bench_extract |
| Latency complex corpus | ≈ 1s (cold), < 100ms (warm) | cargo run --release --bin bench_extract --cold --warm |
| 4-way merge policy | Все 4 профиля покрыты тестами | cargo test merge_policy |

## 9.2. Этап 2 — Teaching Loop

Таблица 9.2. Метрики приёмки Этапа 2

| Метрика | Цель | Команда проверки |
| --- | --- | --- |
| Структура каталогов | experiments/teaching_loop/ создан | ls experiments/teaching_loop/ |
| proposer.py | Работает с ≥ 1 API endpoint | python proposer.py --text test.md --api mock |
| comparator.rs | Считает precision/recall/diff | cargo test comparator |
| reviewer_cli | Интерактивный approve/reject | cargo run --bin teaching_loop -- --text test.md |
| dataset.jsonl | ≥ 50 верифицированных примеров | wc -l dataset.jsonl |
| weights.json | ≥ 3 обновлённых артефакта | jq keys weights.json |
| Regression tests | Production-тесты 126 + 289 + 10 PASS | cargo test --release |
| Burn dependency | burn добавлен в dev-dependencies | grep burn Cargo.toml |

## 9.3. Этап 3 — Burn Scorer

Таблица 9.3. Метрики приёмки Этапа 3

| Метрика | Цель | Команда проверки |
| --- | --- | --- |
| Burn training script | train_scorer работает end-to-end | cargo run --bin train_scorer -- --dataset dataset.jsonl |
| Validation accuracy | ≥ 0.85 | cargo run --bin train_scorer -- --validate |
| Validation F1 | ≥ 0.80 | cargo run --bin train_scorer -- --validate |
| scorer_weights.bin | Сгенерирован и загружается | cargo run --bin check_scorer |
| Production integration | rust_fast_path_entities вызывает Burn | grep burn_scorer ner.rs |
| Latency improvement | Fast path latency < 50ms (unchanged) | cargo run --release --bin bench_extract |
| Quality improvement | Precision на тестовом корпусе ↑ ≥ 5% | cargo run --bin corpus_check --compare |
| NerResult contract | JSON shape не изменился | diff old.json new.json |
| Full regression | 126 + 289 + 10 PASS | cargo test --release |

## 9.4. Hard gate conditions

Независимо от метрик, существуют условия, при которых коммит не может быть сделан. Эти условия — инварианты архитектуры, их нарушение означает сломанный контракт.

- NerResult JSON shape остаётся стабильным — ни одно поле не удалено и не переименовано

- Provenance markers (model, version) присутствуют на каждом результате, в каждой ветке

- Cold/warm latency измерены отдельно, не смешиваются в одну цифру

- Corpus 01_conflict_scene.md возвращает 11 persons / 73 mentions на каждом этапе

- No silent fallback — если Rust fast path возвращает None, Python fallback обязан запуститься и залогировать reason

- No LLM in production — ни один API-вызов не происходит из production-пути (только из experiments/teaching_loop/)

# 10. Структура файлов и каталогов

Финальная структура проекта после завершения всех трёх этапов. Production-код остаётся без структурных изменений; новые компоненты живут в experiments/ и постепенно мигрируют в production по мере валидации.

## 10.1. Полная структура после Этапа 3

litgraph-desktop/

│

├── src/                              # React UI (не меняется)

│   ├── components/                   # @xyflow/react node editor

│   ├── stores/                       # Zustand stores

│   └── main.tsx

│

├── src-tauri/                        # Production Rust shell

│   ├── src/

│   │   ├── commands/

│   │   │   ├── ner.rs                # +rust_fast_path_analyze, _svo, _conflict_graph

│   │   │   │                          # +merge_results (4-way policy)

│   │   │   │                          # +burn_scorer inference (после Этапа 3)

│   │   │   ├── parse_md_full.rs      # run_ner_safe updated

│   │   │   └── ...

│   │   └── parser/characters.rs      # синхронизирован с litgraph-core

│   ├── python/ner_extract_v2.py      # Natasha fallback (не трогаем)

│   └── Cargo.toml                    # +burn (dev-dependency, затем dependency)

│

├── litgraph-core/                    # Pure Rust core (judge)

│   ├── src/

│   │   ├── parser/characters.rs      # +SVO detection, +conflict triggers

│   │   ├── reasoning/

│   │   │   ├── conflict.rs           # +fast path для простых конфликтов

│   │   │   ├── paradox.rs            # (не меняется)

│   │   │   └── narrative_graph.rs    # (не меняется)

│   │   └── lib.rs

│   └── tests/

│       ├── parser_test.rs            # +merge policy tests

│       └── corpus_test.rs            # +corpus regression

│

├── experiments/                      # ← НОВОЕ (Этапы 2–3)

│   ├── teaching_loop/                # ← НОВОЕ (Этап 2)

│   │   ├── README.md

│   │   ├── proposer.py               # LLM API вызов

│   │   ├── comparator.rs             # diff LLM vs Rust

│   │   ├── reviewer_cli.rs           # approve/reject CLI

│   │   ├── dataset.jsonl             # логи (накапливаются)

│   │   ├── weights.json              # обновляемые артефакты

│   │   └── config.toml               # API endpoint, model name

│   │

│   └── burn_scorer/                  # ← НОВОЕ (Этап 3)

│       ├── model.rs                  # NodeQualityScorer MLP

│       ├── train.rs                  # training loop

│       ├── validate.rs               # hold-out validation

│       ├── scorer_weights.bin        # обученные веса

│       └── Cargo.toml                # burn dependency

│

└── worklog.md                        # обновляется на каждом коммите

## 10.2. Что не меняется в production

Следующие компоненты остаются без структурных изменений на всех трёх этапах. Это гарантирует обратную совместимость и предсказуемость для пользователя:

- React UI (src/) — компоненты, stores, иконки, layout

- Tauri IPC контракт — invoke-команды и их параметры

- Natasha Python v2 (src-tauri/python/ner_extract_v2.py) — fallback NER, не удаляется

- NerResult JSON shape — все поля сохраняются, добавляются только новые

- Корпус 01_conflict_scene.md — используем как regression benchmark на каждом этапе

## 10.3. Что меняется аддитивно

Таблица 10.1. Аддитивные изменения по этапам

| Компонент | Этап 1 | Этап 2 | Этап 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| ner.rs | +4 fast path functions, +merge_results | — | +burn_scorer inference |
| characters.rs | +SVO detection, +conflict triggers | — | — |
| experiments/teaching_loop/ | — | +создаётся целиком | — |
| experiments/burn_scorer/ | — | — | +создаётся целиком |
| weights.json | — | +создаётся, наполняется | +расширяется |
| dataset.jsonl | — | +накапливается | +накапливается |
| Cargo.toml | — | +burn (dev-dep) | burn → dependency |

Все изменения аддитивны — ничего не удаляется до валидации следующего этапа. Это позволяет откатиться на любой этап, если что-то пошло не так, без потери работы.